**Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей**

**муниципального образования «Город Вологда» на 2021 год**

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Сроки вывода в ремонт | Перечень объектов потребителей тепловой энергии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»  |
| 1.1 | Южный район | 15.06.2021 | 14.07.2021 | ул. Архангельская: 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а;ул. Беляева: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 5, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 26, 32 к.3, 32 к.2;ул. Воркутинская: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а,13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 17;ул. Дзержинского: 4, 4а, 7, 7а, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41;ул. Евковская: 12, 15; ул. Зеленая: 30;пер. Крайний: 19;ул. М. Конева: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 18в, 18г,20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а (АТС-20), 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 35а, (стр. ж.д. по улице Конева); ул. Можайского: 62, 62а, 64, 64а,66, 68, 68а, 70, 72,72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 102б, 104, предприятие автосервиса по ул. Можайского в г. Вологде;ул. Молодежная: 20, 20а, 26, 31 к1, 31 к2, 31к3;ул. Московская: 2а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Новгородская: 37, 37а, 39, 39а, 40, 41;Новый пер., 3; 7; ул. Осаново: 1, 2аОсановский пр.: 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31;ул. Петрозаводская: 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 22, 22а, 22б, 24а, 26;Пошехонское ш.: 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 11, 13, 13а, 15, 15а;ул. Пригородная: 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 9, 10, 10а, 12, 14, 14а; 16б;ул. Прядильщиков: 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10;ул. Сергея Преминина: 2, 4, 4б, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14; | Гидравлические испытания (далее – ГИ): 17.06-18.06.2021,12.07.2021 |
|  |  |  |  | ул. Текстильщиков: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а,18б, 19, 20, 20а, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 24,26, ГСК «Светофор», гаражные боксы;Технический пер.: 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 54а, 56, 56а, 56б;ул. Южная, 2;ул. Ярославская: 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 36, 38, 38б,40, 40а, 44а;ОАО «РЖД» филиал «СЖД» Северная дирекция инфраструктуры эксплуатационное вагонное депо Лоста (ГОРКА, д. 23А); Локомотивное депо Вологда Вологодского отделения СЖД филиала ОАО «РЖД» (Московское ш., д.52) |  |
| 1.2 | Центральный район | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Кирова: 16, 22;пл. Бабушкина: 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 10; ул. Батюшкова: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16а, 16б, 18;ул. Благовещенская: 3, 4, 9, 20, 21, 21(блок А, Б) 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 36а, 38, 39, 40, 42, 47, 48;ул. Ветошкина: 4, 5, 6, 6а, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 50, 52, 52а, 54, 55, 95, 97, 99, 99а, 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 117;ул. Галкинская: 26, 27, 32, 32а, 33, 35, 37, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 63а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 87, 95а, 101, 103, 103а, 107;ул. Герцена: 1, 1а, 2, 2а, 14, 16, 20, 27, 29, 31, 34, 36, 36а, 37, 38, 39б, 40, 41, 42, 45, 46, 49б,50,52, 53, 54, 56, 60, 60а, 61, 63, 63а, 63б, 65, 68, 70, 72, 73, 81, 83, 83а, 94, 96, 97, 97а, 98, 104, 104а, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110а, 112, 113, 114, 115, 116, 116а,117, 118, 118а, 119, 121;Движенческий пер.: 2, 3а, 3б, 4, 7а, 12;ул. Зосимовская: 1, 2, 3, 3а, 5, 5б, 5в, 9, 9а, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 28, 30, 32, 36, 36а, 37, 38, 40, 45, 45а, 47, 49, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 63а, 63б, 63в, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73, 79, 83, 89, 91, 91а, 91б, 103, 107, 109, 119а;ул. Козленская: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13а, 15, 15б, 17, 21, 30, 35, 40, 40а, 40б, 42, 43, 43а, 43б, 44, 44а, 45, 45а, 47, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 64б, 65, 65а, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 84, 84а, 86, 86а, 87, 88, 89, 91, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 99, 99а, 101, 103, 103а, 105, 106б, 107, 108, 108а, 109, 112, 113, 114, 115а, 115г, 117, 117а, 117б, 118, 119, 119а, 120, 121, 124, 125, 125а, 126, 127, 127а, 128, 130, 130а, 132, 132а, 140. Здание магазина по продаже автошин и сопутствующих товаров по ул. Козлёнской в г. Вологде;Каменный мост: 4, 6;ул. Копанка: 6;Кремлевская пл.: 2, 6, 8, 8а, 10, 12;ул. Левичева: 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 13, 15, 15а, 17, 19, 28, 30, 30а, 38, 40;ул. Ленина:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 21; ул. Ленинградская: 5, 26, 28;ул. Лермонтова: 3, 4, 5, 9, 15, 15а, 19, 21, 27, 27а, 29;ул. М. Ульяновой: 1, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7/1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18б, 22, 22а, 33, 37, 47;ул. Мальцева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22;ул. Мира:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 20, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40;ул. Октябрьская:1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 34а, 36, 38, 38а, 40,ул. Первомайская: 3, 3а, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 12, 12а, 13, 14, 23, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 35а, 38, 40, 42, 42а;ул. Пирогова: 7, 7а, 12, 14, 21, 21а, 24, 26, 34, 39, 43, 47;Победы пр.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 33, 37, 39;ул. Предтеченская: 3, 5, 8, 10, 19, 19а, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 36, 45, 54, 54а, 56, 57а, 58, 58а, 58б, 58г, 58е, 60, 62, 64, 65, 67, 69а, 70, 72, 74, 75а, 81, 83, 85а, 87;Пречистенская наб.: 2, 6а, 14, 14а, 20а, 20б, 34, 34а, 38, 44а, 58, 58а, 60, 66, 70, 76;ул. Пушкинская:1, 2, 4, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 25, 25а, 41, 43, 50, 52;ул. Рабочая:1а, 4, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 13, 13а, 14а, 22, гаражи (Семенов С.В.)ул. С. Орлова: 1, 3, 6, 9, 10, 15, 15а;Советский пр.: 1, 2, 2а, 2б, 6, 8, 10а, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 24а, 24б, 27, 28, 30, 34, 34а, 35, 35а, 36, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 58, 59в, 60, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 75а, 75б, 75в (к.1,к.2), 80, 80б, 82, 82а, 84, 84а, 86, 87, 87а, 88, 90, 94, 98, 98а, 100, 100а, 100б , 101, 102, 102а, 102б, 103, 107,109, 114, 115, 116, 116а, 118, 118а, 119, 120, 120а ,123, 125, 125а, 127, 128, 129, 131к1, 131к2, 131б, 133, 139, 160, 160а, 162, 162а, 162в, 164, административное здание по Советскому проспекту в г. Вологде;Содемский пер.: 3, 5, 6, 8; Техникумовский пер.: 2, 4, 4б, 4в;Торговая пл.: 1, 2, 3, 4, 4\*, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, 15, 17;ул. Турундаевская: 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 31;ул. Челюскинцев: 4, 6, 7, 8, 9, 12;ул. Чехова: 16, 18, 22а, 22б, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а, 31, 31а, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 51, 51а, 53, 59, 59а, 61, 61а; ул. Элеваторная: 2, 21, 23; ул. Яшина: 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 14, 15, 20, 40, 40а;мкр. Лоста:п. Лоста: компрессорная, здан. стрелк. команды, здан. питомник служ. собак;Клубный пер.: 3;ул. Пионерская: 4, 8, 10, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34а, 38, 40ул. Профсоюзная: 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31;ул. Транспортная: 4;ул. Центральная: 3, 5, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23;Центральный пер.: 3, 8;ТСЖ «Пречистенская наб., д.72»ИП Шестаков; ИП Самсонов; ИП Зуев; ИП Щукин; ИП Едемский; ИП Богатырев; ИП Гоголицын; ИП Кирин; ИП Витковская; ИП Артомошин; ИП Аркян; ОАО «Гостиница Вологда»; ОАО «Коммунальщик»; БОУ СПО «Вологодский колледж легкой промышленности и сферы услуг»; ООО ПКФ «ОбувьТорг»; ООО Технико-торговый центр «Энергетический учет»; ООО «Спецгарант»; ООО «Нерум»; Банк «Вологжанин»; ОАО «Вологодский текстиль»; Департамент по обеспечению деятельности мировых судей; Управление судебного департамента; УСКК «Вологда»; МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»; ЗАО «Вологодский электромеханический завод»; ОАО «Вологодский речной порт»; В/ч 34707; КУ ГЗПБ ВО «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности Вологодской области»; ОАО «Вологодский хладокомбинат»; Вагонный участок Вологда СП Северного филиала ОАО «ФПК»; Филиал ОАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго»; ОАО «Вологодская сбытовая компания»; ООО «Диалог-сервис»; Филиал ОАО РЖД «Центральная дирекция по тепловодоснабжению Вологодский территориальный участок»; Вологодский почтамт УФПС Вологодской области-филиала ФГУП «Почта России»; | ГИ: 28.07-29.07.2021, 20.08-21.08.2021 |
| 1.3 | Промышленная зона(паропровод) | 31.05.2021 | 04.07.2021 | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» ул. Промышленная, 1; ЗАО «Кондитерская фабрика» ул. Турундаевский пер., 2а, ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов» ул. Элеваторная, 19; | ГИ: 02.06.2021, |
| 2 | АО «Агроскон», ТЭЦ | 28.06.2021 | 11.07.2021 | ул. Пугачева: 79, 81, 83, 85, 85а, 87, 87а, 89;ул. Северная:13, 15, 17, 19, 21, 21а, 36а, 19а, 34а;ул. Дальняя:17, 18, 20, 20а, 22, 22а, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38;ул. К. Маркса: 97, 99, 101, 103, 103а,103б, 121а;ул. Фрязиновская: 24, 24а, 25в, 25г,26, 26а, 26б, 32, 33, 33а, 34, 35, 36а, 36, 37;ул. Канифольная: 7а, 11, 13, 23, 2а, 8а, 10, 12, 22, 24;ул. Гиляровского:54а; | ГИ: 29.06.2021,08.07.2021 |
| 3 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 29.06.2021 | 12.07.2021 | 1 МКР ГПЗ: 1, 2, 2б, 3, 3к.1, 3к.2, 4, 5, 6к.1, 6к.2, 7, 7а, 9, 10 к.2, 10к.1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, торговый павильон рядом с домом №6, насосная;ул. Возрождения: 27, 31А, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 74в, 76, 76а, 76б, 78, 72б;ул. Гагарина: 37, 37а, 40, 41, 42, 44, 44а, 46, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 56а, 56б, 62а, 64, 66, 70, 71, 71а, 71б, 73, 80, 80б, 80в, 82, 82а, 83а, 86, 87, 80а к.4;Долгий пер.: 8, 34;ул. Ильюшина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 17а, 17а к.1, 19, 21, 21б, 23, торговый павильон вблизи д.2;ул. Кирпичная: 59; ул. Коничева: 27;ул. Костромская:1, 3, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в;ул. Ленинградская: 85, 87, 87а, 89, 91, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 97, 97б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 103в, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 113, 115, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 148, 150, 150а, 152, 152а;ул. Лечебная: 15, 15а, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а;ул. Народная:64;ул. Новгородская: 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11;Окружное ш.: 1, 3в, 5, 5а, 7, 7а, 12, 13а, 13б, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 22а, 23, 23а, 24а, 25, 26, 26а;ул. Панкратова: 40, 46, 64, 64б, 66, 66а, 66б, 68, 71, 73, 73а, 75, 75а к.1, 75а к.2, 80, 82, 82а, 84, 86, 88; ул. Поселковая: 4, 4а, 6, 6а, 6б;Поселковый пер.: 1, 3, 5, 7, 7а; | ГИ: 01.07.2021 |
| ул. Преображенского: 39, 41а, 45, 45а, 47, 49, 51, 51а;ул. Псковская: 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 10а, 11 к.1, 11 к.2, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 14, 14а 16;ул. Республиканская: 76;ул. Солодунова: 30, 37, 38, 39, 47, 49, 49а, 53, 54, 56, 58, 60;ул. Тендрякова: 2, 11, 13, 23, 25, 25а, 27, 27а, 46, 46а;ул. Щетинина: 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 9, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 23, 64а, 64б;ул. Южакова: 2, 4, 13, 15, 15-а, 26, 28, 30, 61, 69, 78, 80, 82, 84, 86;ул. Ярославская:3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14 к.2, 14а, 16, 16а, 16б;ул. Ягодная: 10; |
| 29.06.2021 | 25.07.2021 | ул. Костромская: 8, 8а, 10, 12 |
| 4 | ОАО «Совхоз «Заречье» | 15.06.2021 | 28.06.2021 | ул. Сухонская: 1, 1а, 9, 10в, 11, 12; ул. Чернышевского: 118, 118а, 118б, 118в, 120;  | ГИ: 17.06.2021 |
| 5 | АО «Вологодский оптико-механический завод» | 12.07.2021 | 25.07.2021 | ул. 3 Интернационала: 4, 5, 7;ул. Авксентьевского: 3, 6, 30; ул. Возрождения: 2, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 32, 34;ул. Гагарина: 2, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 7б, 8а, 11а, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 25(ж/д), 25а, 27, 30, 33, 35; ул. Гончарная: 1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 10, 13, 15; Детский переулок, 5, 7, 9;ул. Западная: 4, 13, 15;ул. Кирова: 15, 21, 21а, 23, 23а, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 41, 54, 55, 57;у. Кирпичная: 3, 5, 8, 8а, 26, 28; 31;ул. Ленинградская: 51, 61, 62, 64, 66, 66а, 68, 70а, 72, 73, 73а, 73в, 74, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 76, 76а, 77, 77а, 77б, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 81а, 100;ул. Мальцева: 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50; ул. Мира: 42, 54, 76, 78, 80, 80а, 82, 90, 90а, 92, 92а, 94, 96; Огородный пер.: 3а, 7, 9, 10, 12;ул. Октябрьская: 19, 19а, 21, 21а, 23, 27, 27а; ул. Петина: 4, 6, 8, 8а, 8б, 10, 23, 25;ул. Преображенского: 9, 9а, 11, 13, 15, 17;ул. Путейская: 4а, 5а, 5б, 7, 7а, 13, 14, 16; ул. Республиканская: 10, 11, 30, 36, 38;ул. Солодунова: 10, 12;ул. Хлюстова: 16, 18, 18а, 19, 23, 26; | ГИ:13.07.2021, 23.07.2021 |
| ул. Челюскинцев: 16, 21, 23, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 51а, 51б, 58, 61а, 62; ул. Чехова: 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19;ул. Ярославская: 5а, 5б, 5в; |
| 6 | ОАО «Стройиндустрия», ул. Саммера, 49 | 01.06.2021 | 14.06.2021 | ул. Гиляровского: 59;ул. Дальняя: 18а, 18б, 18в, 20б, 20в, 20г, 20д; 24;ул. Доронинская: 8;ул. Открытая: 2б, 2 в;ул. Фрязиновская: 27, 27а; 29, 29б, 31;К. Маркса: 87а; | ГИ:04.06.2021 |
| 7 | ОАО «Стройиндустрия», ул. Архангельская | 01.06.2021 | 07.06.2021 | ул. Архангельская: 8а, 10;ул. Конева: 47а;ул. Летчика Каберова: 1а, 3а. | ГИ:04.06.2021 |
| 8 | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»  | 07.06.2021 | 20.06.2021 | ул. Болонина: 1, 8;ул. Можайского: 9;ул. Молодежная: 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 16а;ул. Планерная: 6а, 10, 12, 14, 16, 18, 18а; Пошехонское ш.: 5;Топливный пер.: 2, 4, 6, 7, 10;Школьный пер.: 3а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 12; | ГИ:08.06.2021 |
| 9 | СХПК комбинат «Тепличный» | 19.07.2021 | 01.08.2021 | ул. Возрождения: 1;Тепличный мкр.: 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а; ул. Ярославская: 11, 11а; | ГИ:20.07.2021 |
| 10 | ООО «ТеплоЦентрСтрой» | 17.06.2021 | 30.06.2021 | ул. Гагарина: 1б, 3, 2а корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;ул. Западная: 6; | ГИ:24.06.2021 |
| 11 | ООО «Вологдаагрострой-Сервис» |
| 11.1 | ул. Рабочая, 1 | 19.07.2021 | 23.07.2021 | ул. Рабочая: 1; | ГИ: 23.07.2021 |
| 11.2 | ул. Рабочая, 1б | 26.07.2021 | 30.07.2021 | ул. Рабочая: 1б; | ГИ: 26.07.2021 |
| 11.3 | ул. С. Преминина, 1 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | ул. С. Преминина: 1; | ГИ: 02.07.2021 |
| 11.4 | ул. Школьный пер., 2 | 05.07.2021 | 09.07.2021 | Школьный пер.: 2; | ГИ: 09.07.2021 |
| 11.5 | ул. Школьный пер., 4 | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Школьный пер.: 4; | ГИ: 16.07.2021 |
| 12 | УПТК ПАО «Вологодавтодор» | межотопительный период | ул. Ананьинская: 76а, 76б, 76в; | ГИ:июль 2021 |
| 13 | ООО «Аспект-В» | межотопительный период | Московское ш.: 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 50, 54; | ГИ:июль 2021 |
| 14 | АО «УОМЗ» ВГМХА | межотопительный период | С. Молочное, ул. Панкратова: 8, 10б, 12, 12а; | ГИ:июль 2021 |
| 15 | Вологодская дистанция гражданских сооружений структурного подразделения Северной дирекции структурного подразделения Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» | межотопительный период | ул. Товарная: 5;Ленинградский тупик 595 км; | ГИ:июль 2021 |
| 16 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | 02.08.2021 | 15.08.2021 | ул. Возрождения: 47, 47а, 49, 82, 82а, 86а, 88, 90;Окружное шоссе: 32 | ГИ:03.08.2021 |
| 17 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Кривой пер.: 20; | ГИ: 22.06.2021 |
| 18 | ООО «Энерго-Центр» | 15.06.2021 | 28.06.2021 | ул. Судоремонтная: 2б, 2в; | ГИ: 16.06.2021 |
| 19 | АО «ПАТП-2» | 15.06.2021 | 28.06.2021 | ул. Чернышевского: 137, 137а, 143; | ГИ: 16.06.2021 |
| 20 | ФГУП «РТРС» филиал «Вологодский областной радиотелевизионный передающий центр» | 07.06.2021 | 20.06.2021 | Московское шоссе: 10, 12; | ГИ: 08.06.2021 |
| 21 | Котельные АО «Вологдагортеплосеть» по адресам: |
| 21.1 | ул. Чернышевского, 84а | 09.08.2021 | 22.08.2021 | ул. Красноармейская: 17, 19, 19а, 35;ул. Набережная 6 Армии:25, 27, 39;ул. Трудовая: 1, 2, 3, 3а;ул. Лаврова: 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 15;ул. Энгельса: 60, 73, 77;Ново-Архангельское ш.: 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19а, 20, 21;ул. Прилуцкая: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12;ул. Проектируемая: 4;ул. Чернышевского: 73, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 108, 108а к.1, 108а к.2, 108а к. 3, 108а к.4, 110, 111, 111а, 111б, 112, 112а, 112б, 112в, 113, 113а, 114, 115, 115а, 115б, 116, 116а, 117б, 125; | ГИ:10.08.2021 |
| 21.2 | ул. Энгельса, 54а | межотопительный период | ул. Некрасова: 1, 3, 5, 9, 13; Тополевый пер.: 1, 3, 5;ул. Чернышевского: 41, 53, 59а, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69а, 69б, 71, 71а;ул. Энгельса: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54в, 56, 58, 58б, 61, 63, 71, 71а; | ГИ:25.05.2021 |
| 21.3 | ул. Набережная 6 Армии, 91а | межотопительный период | ул. Гоголя: 7б (гаражи), 13, 13а; ул. Набережная 6 Армии: 87, 89, 95, 101;ул. Варенцовой: 1;ул. Рубцова: 5, 7, 9; | ГИ:24.05.2021 |
| 21.4 | ул. Добролюбова, 15а | межотопительный период  | ул. Гоголя: 67а; ул. Горького: 54, 56, 57, 74, 76, 81;ул. Добролюбова: 9, 15, 17, 31, 33, 35;ул. Комсомольская: 12, 23;ул. Чернышевского: 30; | ГИ:12.08.2021 |
| нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу:ул. Чернышевского, 84а |
| 21.5 | ул. Красноармейская, 27 | межотопительный период | ул. Горького: 35, 37, 39, 39а, 41а, 43а, 45, 51;ул. Добролюбова: 29, 29а, 39, 40, 41, 45, 51, 52, 53, 66, 68а, 76;ул. Заречная: 8; ул.К. Маркса: 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9а, 9б, 11а, 12, 15, 26; 30;ул. Комсомольская: 36, 38, 42, 53, 55, 61;ул. Красноармейская: 6, 8, 21, 23, 27;ул. Некрасова: 23, 32, 34, 34а, 36, 39, 43, 45, 47, 48; Некрасовский пер.: 3, 4, 8, 15, 15а, 17, 19;ул. Образцова: 13, 15; ул. Ольховая: 1а, 3;Тополевый пер.: 19, 19а, 20, 20а, 20б;ул. Чернышевского: 44, 42а, 64, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80; | ГИ:11.08.2021 |
| нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу:ул. Чернышевского, 84а |
| 21.6 | ул. Комсомольская, 7б | межотопительный период  | ул. Гоголя: 37, 39а, 43, 51, 52, 53, 59, 72, 72а, 88, 90а, 96а, 98, 102, 108, 110;ул. Горького: 28, 40; ул. Добролюбова: 1, 3, 3а, 3б, 5, 8;ул. Комсомольская: 3, 3а, 4, 5, 5а, 5г, 6, 6а;ул. Набережная 6 Армии: 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 137, 137а, 139, 141;ул. Чернышевского: 14а, 15, 20, 27, 27а | ГИ:16.06.2021 |
| нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу: ул. Горького,99а |
| 21.7 | ул. Колхозная, 71а | 17.05.2021 | 30.05.2021 | ул. Алексинская, 6;ул. Железнодорожная: 41, 41в, 114, 116, 116а, 116б, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 138а;ул. Инженерная: 22, 22а, 24;ул. Колхозная: 14а, 14б, 15, 16, 17б, 35а, 35б, 37а, 43а, 44, 60а, 62, 71;ул. Мелиораторов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 35;ул. Монастырская:15а, 16, 16б, 18, 20, 21, 23; ул. Никольская: 1а, 2, 4, 5, 8, 10, 16;ул. Приграничная: 10, 10а; ул. Присухонская: 1, 13, 16, 17,19, 20; | ГИ:18.05.2021 |
| ул. Сокольская: 7, 8, 11, 58, 58а, 60, 62;ул. Строителей: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 18б; |
| 21.8 | ул. Старое шоссе, 5 | 15.06.2021 | 28.06.2021 | Старое ш.: 1, 1а, 2, 2б, 3, 3б к1, 3б к2, 4а, 4б, 5 (ООО «Камаз центр»), 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16 16а;Граничная: 7, 7бСухонская: 15 | ГИ:17.06.2021 |
| 21.9 | ул. Маяковского, 22а | 01.06.2021 | 14.06.2021 | ул. Благовещенская: 50, 60, 102; ул. Бурмагиных: 13, 15;ул. Воровского: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19а, 21, 21а, 23, 24, 24а, 29, 44а;ул. Завражская: 3, 7, 8, 10;ул. Засодимского: 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 14а, 14б, 18, 18а, 22, 24;ул. Ленинградская: 2а, 4, 6, 14, 20;ул. Маяковского: 1, 2б, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20а, 22, 24, 24б, 24в, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35а, 39, 41;пер. Маяковского: 1, 4а, 6, 12;ул. Мохова: 14, 18, 23, 23а, 30, 37, 41, 43, 46, 47, 47а, 49, 52;Победы пр.: 26, 28, 32, 36а, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 52а, 55, 65, 66, 67, 68, 70, 71,81, 97, 99, 99а;ул. Пролетарская: 1, 3а, 5б, 18, 20, 22, 23а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 56;ул. Ударников:6, 9а, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 24, 29, 32 | ГИ:02.06.2021 |
| 21.10 | ул. Пролетарская, 73а | межотопительный период  | ул. Благовещенская: 65, 65а, 71, 76, 78; 89, 91;ул. Воровского: 37, 39, 41, 54, 58, 58а, 60, 66, 67, 80;ул. Кирова: 59, 64, 66, 69, 71, 73, 73а, 76, 78;ул. Ленинградская: 40а, 40б, 44, 48; ул. Мохова: 15, 17;ул. Октябрьская: 51, 55, 57, 58, 60, 61а, 63, 64, 65, 66, 68; ул. Пролетарская: 60, 61, 61а, 63, 64, 71, 73, 74, 75 | ГИ:02.06.2021 |
| нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу: ул. Маяковского, 22а |
| 21.11 | ул. Горького, 130а | межотопительный период | ул. Гоголя: 85, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101;ул. Горького: 86, 86а, 90, 90б, 101, 102, 106, 108, 120, 120а, 120б, 122,124, 126, 126а, 130, 132, 132а, 136, 140; ул. Набережная 6 Армии: 161, 163, 165, 183, 185, 187, 189, 191,195, 197, 199, 199а, 199г;ул. Самойло: 6, 7, 9, 12; ул. Связи: 2, 3;ул. Прокатова: 3, 5. | ГИ:16.06.2021 |
| нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу: ул. Горького, 99а |
| 21.12 | ул. Горького, 99а | 15.06.2021 | 28.06.2021 | ул. Гиляровского: 16, 18а, 20, 20а, 27, 27а, 29, 31;ул. Горького: 99, 99б, 101б;ул. К. Маркса: 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 60а, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 70а, 72а, 72б; ул. Некрасова: 51, 53, 55, 59, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70а, 70б, 71,72, 73, 75, 77;ул. Саммера: 20, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28ул. Горького: 83, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95а, 97; ул. Самойло: 13, 15, 18, 21, 21а;ул. Добролюбова: 32, 30;ул. М. Сибирская: 2, 4, 3а, 7а, 11, 13;ул. Саммера: 1, 3, 4б, 6; ул. Некрасова: 44, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 60а, 68 | ГИ:16.06.2021 |
| 21.13 | ул. К. Маркса, 70 | межотопительный период | ул. Городской Вал: 24, 24а, 26, 26а, 28, крытая автостоянка;ул. Горького: 103, 105, 105а, 105б, 107, 107а, 109, 109а, 111, 111а, 113, 113а 113б, 113в, 115;ул. К. Маркса: 72, 74, 74а, 76, 77, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 82а, 82б, 83, 85, 87, 89, 91; ул. Некрасова: 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 86;ул. Северная: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9а, 10;ул. Судоремонтная: 13, 27, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52;ул. Фрязиновская: 19, 20, 21, 23 | ГИ:02.06.2021 |
| нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельные по адресу: ул. Разина, 53б, ул. Горького, 99а |
| 31.05.2021 | 20.06.2021 | ул. Судоремонтная: 13, 27, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52;ул. Северная: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9а, 10; | ГИ:02.06.2021 |
| 21.14 | ул. Разина, 53б | 01.06.2021 | 14.06.2021 | ул. К. Маркса: 111, 113, 113а, 113б, 115, 117, 117а, 121, 123, 123a, 123б, 123в; пер. Водников: 31;ул. Пугачева: 44, 44а (стр. МКД), 75, 83а;ул. Разина: 51(нов.зд «Б» с переходом), 53а, 55, 55а, 56а, 58, 58а;ул. Северная: 10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 18, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а | ГИ:02.06.2021 |
| 01.06.2021 | 20.06.2021 | ул. Пугачева: 40а, 40б |
| 21.15 | ул. Пошехонское шоссе, 23а | 24.05.2021 | 20.06.2021 | ул. Новгородская: 8, 13, 6, 15, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, стр. автостоянка;ул. Казакова: 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15;Пошехонское ш.: 21, 23, 25, 27, 27б, 28, 29а, 30, 31, 32, 34; 25г, 26;ул. Псковская: 19; ул. Медуницинская: 15, 17, 19, 19а, 21, 21а;ул. Трактористов: 5, 14, 18, 20; ул. Ярославская: 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28,34а, 32а, 30, 30а, 34, д/с по ул. Ярославской. | ГИ:25-26.05.2021 |
| 21.16 | ул. Пошехонское шоссе, 36а  | межотопительный период | Пошехонское ш.: 36г, 38, 38б, 38в, 44, 46, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52а, 52б;ул. Псковская: 20 | ГИ:25.05.2021 |
| ул. Пошехонское шоссе, 36а (Вологодский областной противотуберкулезный диспансер) | 24.05.2021 | 06.06.2021 | Пошехонское ш.: 36 |
| 21.17 | ул. Болонина, 23а | 24.05.2021 | 06.06.2021 | ул. Болонина: 3,5,7,7а, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32;Линейный пер.: 3, 4а, 8;ул. Ловенецкого: 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8а, 9, 9а, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 20б;Локомотивный пер.: 2, 3, 13, 14; ул. Мишкольцская: 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б ,9в, 11, 11а, 11б;ул. Можайского: 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 32а, 33, 33б, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58а, 60, 60а, водонапорная башня; стр. МКД по ул. Можайскогоул. Молодежная: 5б, 5в, 15, 15а, 16;Осановский пр.: 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 14а, 15, 17, 25;Паровозный пер.: 4, 28, 30, 32, 34, 36 | ГИ:25.05.2021 |
| 21.18 | ул. Турундаевская, 66/70 | 19.07.2021 | 01.08.2021 | ул. Турундаевская: 66, 70 | ГИ:20.07.2021 |
| 21.19 | с. Молочное, ул. Ленина, 14 | 05.07.2021 | 18.07.2021 | ул. Комсомольская: 2,4, 6;ул. Маяковского: 3; ул. Набережная: 2, 4, 6;ул. Пролетарская: 3, 5; ул. Советская: 1, 2б, 3;ул. Студенческая: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14а;ул. Шмидта: 2, 2а, 5а, 10, 11, 14, 15, 16а, 17, 17а,18, 20,22, 24, 26, 28;ул. Емельянова: 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14;ул. Ленина: 2, 3/5, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15;ул. Мира: 5, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 10;ул. Парковая: 3, 5, 5а, 6, 6а, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 12, 14;ул. Подлесная: 2б | ГИ:06.07.2021 |
| 21.20 | ул. Залинейная, 22 | 28.06.2021 | 11.07.2021 | ул. Вологодская: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 10б;ул. Залинейная: 20, 22,22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 26а, 26б, 26в, 30, 32; ул. Клубова: 15, 17, 18а, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 54, 56, 60а, 60б;Белозерское ш.: 10, 12б, 14б, 18;ул. Луначарского: 4, 6, 12, 22 (3 корпуса), 24;ул. Маяковского: 42;ул. Рыбная: 2а, 20а, 24;ул. Чкалова: 1а; ул. Чапаева: 16, 31, 41;ул. М. Поповича: 4а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 26, 26а, 27, 35, 37, 41;ул. Кубинская: 1, 2, 4, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 16;ул. Полевая: 9, 13, 15, 17. | ГИ:29.06.2021 |
| 21.21 | ул. Машиностроительная, 19 | межотопительный период | ул. Водников: 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;ул. Городской Вал: 2, 4, 6, 11, 13;ул. Горького: 127, 127а, 129, 146, 148, 150, 156, 158, 160; ул. Машиностроительная: 3, 4, 4а, 5, 7а, 19, 19а, 19б, 29;ул. Набережная 6 Армии: 205, 207а, 209, 211, 213, 215а;ул. Прокатова: 6, 8, 8а, 10;ул. Пугачева: 1, 3, 4, 5, 7, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59, 61, 63, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 73в, 75а, 75б;ул. Разина: 4, 15, 15а, 19, 19а, 21, 23, 25, 28, 34а к.1, 34а к.2, 36, 38, 38а, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51 нов.зд.«А», 53, 54, 54а, 56, 60а;ул. Судоремонтная: 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 12, 14, 16, 16а, 22, 26, 26а;ул. Хорхоринская: 4, 4а, 6а | ГИ:02.06.2021 |
| нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу: ул. Разина, 53б |
| 21.22 | Говоровский проезд, 4 | межотопительный период | Говоровский пр.: 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 13, 13а;Пошехонское ш.: 4, 6, 6а, 8;ул. Петина: 1;Тепличный мкр.: 2а | ГИ:25.05.2021 |
| 21.23 | Пошехонское ш., 42а | межотопительный период | Пошехонское ш.: 40, 40а, 42 | ГИ: 26.05.2021 |
| 21.24 | Костромская, 3а | 05.07.2021 | 18.07.2021 | ул. Костромская: 5, 7;ул. Новгородская: 2а, 4, 4а, 4б | ГИ: 06.07.2021 |

Примечание: срок технологической остановки котельных для ремонта оборудования, тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения может корректироваться теплоснабжающими и теплосетевыми организациями по согласованию с Администрацией города Вологды.

В случае досрочной готовности системы теплоснабжения либо при наличии закольцовок тепловых сетей между теплоисточниками, подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения, будет осуществлена раньше запланированного срока, о чем теплоснабжающие и теплосетевые организации уведомляют управляющие организации и других потребителей тепловой энергии.

С 15.07.2021 до начала отопительного периода будут переключены на котельные АО «Вологдагортеплосеть» (Пошехонское шоссе, 23а, ул. Болонина, 23а) потребители по адресам:

ул. Ярославская: 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 36, 38, 38б,40, 40а, 42, 44а;

ул. Новгородская: 37, 37а, 39, 39а, 40, 41;

ул. Молодежная: 20, 20а, 26, 31 к.1, 31 к.2, 31 к.3;

Пошехонское ш.: 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 11, 13, 13а, 15, 15а;

ул. Сергея Преминина: 2, 4, 4б, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14.

Срок вывода в ремонт тепловых сетей Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» Южного района может быть скорректирован в ходе выполнения работ по реконструкции тепловой сети в рамках строительств ул. Поэта Романова.

Жилые дома, в которых по техническим причинам невозможна подача горячей воды в межотопительный период: Элеваторная, д.47; Пошехонское шоссе, д.48в, д.52, д.52а.